平湖市财政局区块高品质饮用水项目

劳务分包

询比文件

采购人：浙江钱水建设有限公司（盖单位章）

2025 年  12  月
目  录
3第一章 询比公告


5第二章 询比供应商须知


5询比供应商须知前附表


10询比供应商须知


18第三章 询比办法


191. 询比方法


192. 评审标准


192.1 初步评审标准


192.2 评分标准


193. 询比程序


193.1 初步评审


203.2 详细评审


203.3 询比响应文件的澄清


203.4 询比结果


21第四章 合同条款及格式


33第五章 询比响应文件格式


35一、询比函及询比函附录


37二、法定代表人身份证明


38三、授权委托书


39四、诚信询比承诺书


40五、询比报价


41六、资格要求证明材料




第一章 询比公告

一、询比内容：
1.1 询比条件：平湖市财政局区块高品质饮用水项目劳务分包，采购人为浙江钱水建设有限公司，项目地址位于平湖市当湖街道望湖路318号，建设资金来源为企业自筹。

1.2 项目概况：完成平湖市财政局区块高品质饮用水项目的劳务工作。
建设地点：平湖市当湖街道望湖路318号。

工期: 必须在2026年1月15日前完成全部施工、调试工作，并投入正常运行。

1.3 询比范围：涵盖财政局办公楼、财政局辅楼、地税局综合大楼及周边预留办公楼；包括位于地下车库的直饮水机房建设、全楼宇范围内的高品质饮用水管道系统敷设、以及各楼层末端取水点（饮水台/龙头）的安装。
本次询比采用资格后审方式询比。

1.4最高限价：本项目采购费控制价14.9852万元（含税金）。
二、询比资格条件、要求：

2.1 询比供应商：

（1）具有国内注册的独立企业法人资格和营业执照且在有效期内；

（2）供应商资质：须具备有效的建设工程施工劳务分包资质证书及安全生产许可证；

（3）本项目不接受联合体响应。

凡有意参加本次询比的供应商，请于2025年12月8日至2025年12月12日，每日上午09:00时至11:30时，下午13:00时至16:00时（北京时间，下同），携带介绍信或法定代表人授权委托书、企业营业执照到浙江钱水建设有限公司（舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼508室。）获取采购文件。
四、询比响应文件的递交：
4.1 递交截止时间：2025年 12 月 12 日16:00。

4.2 递交地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室。

4.3 请各供应商按采购文件要求如实填报后，并密封（供应商自行在封口处加盖公章），于2025年 12 月 12 日16:00（北京时间）前送至舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室，逾期无效。
五、其他事项：

发布媒体：钱江水利开发股份有限公司网站。
六、联系方式

联 系 人：施佳璐        联系电话：0580-2283386

第二章 询比供应商须知

询比供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.1
	采购人
	名称：浙江钱水建设有限公司

地址： 浙江省舟山市舟山供水大楼
联系人：施佳璐

电话：0580-2283386

	1.1.2
	项目名称
	平湖市财政局区块高品质饮用水项目劳务分包

	1.1.3
	建设地点
	平湖市当湖街道望湖路318号

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已经落实

	1.3.1
	询比范围
	涵盖财政局办公楼、财政局辅楼、地税局综合大楼及周边预留办公楼；包括位于地下车库的直饮水机房建设、全楼宇范围内的高品质饮用水管道系统敷设、以及各楼层末端取水点（饮水台/龙头）的安装。

	1.3.2
	工期
	 必须在2026年1月15日前完成全部施工、调试工作，并投入正常运行。

	1.3.3
	质量标准
	合格。

	1.4.1
	询比资格

条件、要求
	见询比公告内容。

	1.4.2
	是否接受

联合体询比
	√不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织。

	1.10.1
	询比预备会
	√不召开。

	1.10.2
	询比供应商提出问题的截止时间
	潜在询比供应商应将询比疑问以电子邮件的方式（可匿名）提交至采购人如下信箱：505195766@qq.com，提交疑问截止日为2025年 月 日，询比供应商应在提疑截止时间之前将涉及到询比文件、图纸、清单、漏项等问题及时提出。

	1.11
	是否允许分包
	√不允许。

	1.12
	偏离
	√不允许。

	2.1
	构成询比文件的其他资料
	补充文件

	2.2.2
	询比截止时间
	2025年 12 月 12 日16 时00分

	2.2.3
	询比供应商确认收到询比文件澄清的时间
	收到澄清后24小时内

	2.3.2
	询比供应商确认收到询比文件修改的时间
	收到修改后24小时内

	3.1.1
	构成询比文件的其他资料
	询比文件电子版、询标澄清纪要

	3.2.2
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.3
	最高询比限价
	本项目采购费控制价为   万元，超过限价作无效标处理。若响应报价明显低于其它供应商报价的，评审小组应当要求其在规定时间内（30分钟内）提供成本构成书面说明。供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。计算结果以四舍五入方式保留小数点二位。

	3.2.4
	询比报价的

其他要求
	合同等

	3.3
	询比有效期
	不少于  90  个日历天（从询比截止之日起算）。

	3.4
	实质性响应询比文件及评审打分资料
	一、实质性响应询比文件资料

（1）具有国内注册的独立企业法人资格和营业执照且在有效期内；

（2）供应商资质：须具备有效的建设工程施工劳务分包资质证书及安全生产许可证；

（3）本项目不接受联合体响应。

二、评审打分资料：

详见询比办法。

以上证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过程中的视为无效）、资料应在询比响应文件中附复印件，并加盖询比供应商公章，证书、资料原件备查。如评审小组要求核查原件时，询比供应商必须在评审小组规定的时间内送达。若询比响应文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原件送到的，属询比文件实质性要求响应资料的，评审小组将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容不得分处理。

	3.5.1
	近年财务状况的年份要求
	/（不作要求）

	3.5.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	/（不作要求）

	3.5.5
	近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求
	/（不作要求）

	3.6
	是否允许递交备选询比方案
	√不允许。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	详见询比响应文件格式要求

	3.7.4
	询比响应文件

份数
	正本一份，副本两份。

	3.7.5
	装订要求
	询比响应文件的正本与副本应分别装订成册。

	4.1.1
	询比响应文件的外包装和密封要求
	询比响应文件的正本与副本可分开或合并密封包装，并在密封处加盖询比供应商单位公章。

	4.1.2
	封套上写明
	采购人名称： 浙江钱水建设有限公司 

平湖市财政局区块高品质饮用水项目劳务分包询比响应文件

在2025年   月   日   时   分前不得开启

	4.2.2
	询比响应文件

递交地点
	舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室

	4.2.3
	是否退还

询比响应文件
	√否。

	4.2.5
	询比响应文件的

拒收情形
	一、未密封的询比响应文件。

二、逾期送达的或者未送达指定地点的询比响应文件。

	5.1
	询比时间、

询比地点
	一、询比时间：同询比截止时间。

二、询比地点：舟山市定海区临城街道城隍头村陈塘弄60号供水大楼五楼会议室。

	5.2
	询比
	一、密封情况检查：询比供应商代表或者其推选的代表检查询比响应文件的密封情况。
二、按照先送达后拆封的顺序进行拆封。

三、询比时，如发现以下情况之一的，相应询比响应文件不予拆封，采购人将询比响应文件退回询比供应商：

（一）询比响应文件不符合询比文件规定的接收要求的。

询比供应商可以选择是否参与询比活动，不参加询比活动不影响其响应有效性，但不得对询比情况提出质疑。

	6.1.1
	评审小组的组建
	评审小组成员构成：3人以上单数。

	6.3
	询比方法
	√最低价评价法。

	6.4
	成交候选人公示媒介
	钱江水利开发股份有限公司网站，公示期限： 3 日

	7.1
	是否授权评审小组确定成交人
	√是，推荐的成交候选人数量：1个。

	8.2
	不再询比

的情形
	重新询比后询比供应商仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行询比。

	10.1
	异议与投诉
	按国家有关规定执行。

	10.2
	定标
	采购人将确定评审小组推荐的成交候选人为成交人。成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人将重新询比。

	10.3
	付款方式
	详见合同条款。

	10.4
	特别说明
	一、询比供应商须知的正文及其附表，具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

二、询比中，发现在询比活动中有下列情形之一的，且经询标澄清询比供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评审小组半数以上成员确认，其询比按否决询比处理，不再对其进行评审，也不影响继续询比程序。询比结束后，询比专家应将有串通询比嫌疑的询比以及相关询比分析材料及时移交管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通询比行为成立，也不影响对其按否决询比处理的结果。

（1）不同询比供应商的询比文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同询比供应商委托同一单位或者个人办理询比事宜；

（3）不同询比供应商的询比文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同询比供应商的询比文件异常一致；

（5）不同询比供应商的询比文件相互混装；

（6）询比供应商之间协商询比报价等询比文件的实质性内容；

（7）询比供应商之间约定成交人；

（8）询比供应商之间约定部分询比供应商放弃询比或者成交；

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的询比供应商按照该组织要求协同询比；

（10）询比供应商之间为谋取成交或者排斥特定询比供应商而采取的其他联合行动。


询比供应商须知
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据有关法律、法规和规章的规定，本询比项目已具备询比条件，现对本项目进行询比。

1.1.2 本询比项目采购人：见询比供应商须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见询比供应商须知前附表。

1.1.4 本询比项目名称：见询比供应商须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见询比供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本询比项目的资金来源：见询比供应商须知前附表。

1.2.2 本询比项目的出资比例：见询比供应商须知前附表。

1.2.3 本询比项目的资金落实情况：见询比供应商须知前附表。

1.3 询比范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次询比范围：见询比供应商须知前附表。

1.3.2 本标段的工期：见询比供应商须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见询比供应商须知前附表。

1.4 询比供应商资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 询比供应商应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（l）资质条件：见询比供应商须知前附表；

（2）财务要求：见询比供应商须知前附表；

（3）业绩要求：见询比供应商须知前附表；

（4）信誉要求：见询比供应商须知前附表；

（5）项目经理资格：见询比供应商须知前附表；

（6）其他要求：见询比供应商须知前附表。

1.4.2 询比供应商须知前附表规定接受联合体询比的，除应符合本章第1.4.1项和询比供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按询比文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中询比。

1.4.3 询比供应商不得存在下列情形之一：

（l）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人；

（4）为本标段提供招标代理服务的；

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消询比资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大质量问题的。

1.5 费用承担

询比供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和询比文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与询比有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 询比供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按询比供应商须知前附表规定的时间、地点组织询比供应商踏勘项目现场。

1.9.2 询比供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，询比供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供询比供应商在编制询比响应文件时参考，采购人不对询比供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 询比预备会

1.10.1 询比供应商须知前附表规定召开询比预备会的，采购人按询比供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比预备会，澄清询比供应商提出的问题。

1.10.2 询比供应商应在询比供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 询比预备会后，采购人在询比供应商须知前附表规定的时间内，将对询比供应商所提问颗的澄清，以书面方式通知所有购买询比文件的询比供应商。该澄清内容为询比文件的组成部分。

1.11 分包

询比供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合询比供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

询比供应商须知前附表允许询比响应文件偏离询比文件某些要求的，偏离应当符合询比文件规定的偏离范围和幅度。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）询比公告；

（2）询比供应商须知；

（3）询比办法；

（4）合同条款及格式；

（5）询比响应文件格式；

（6）询比供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

2.2 询比文件的澄清

2.2.1 询比供应商应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在询比供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对询比文件予以澄清。

2.2.2 询比文件的澄清将在询比供应商须知前附表规定的询比截止时间三天前以书面形式发给所有购买询比文件的询比供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距询比截止时间不足三天，相应延长询比截止时间。

2.2.3 询比供应商在收到澄清后，应在询比供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 询比文件的修改

2.3.1 在询比截止时间前，采购人可以书面形式修改询比文件，并通知所有已购买询比文件的询比供应商。如果修改询比文件的时间距询比截止时间不足三天，相应延长询比截止时间。

2.3.2 询比供应商收到修改内容后，应在询比供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 询比响应文件

3.1 询比响应文件的组成

(1)询比函及询比函附录；

(2)法定代表人身份证明；

(3)授权委托书及身份证；

(4)诚信询比承诺书；

(5)询比报价；

(6)资格要求证明材料：

1）基本情况表；

2）施工人员自有承诺书；

3）不拖欠农民工工资承诺保证书；

4）响应人认为需要提供的其他文件与说明。

3.2 询比报价

3.2.1询比供应商应按要求填写。

3.2.2响应报价应包括供应商完成本次询比范围规定的施工图范围内的所有工作量的全部费用，本项目采用综合单价承包方式。
3.3 询比有效期

3.3.1 在询比供应商须知前附表规定的询比有效期内，询比供应商不得要求撤销或修改其询比响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长询比有效期的，采购人以书面形式通知所有询比供应商延长询比有效期。询比供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其询比响应文件；询比供应商拒绝延长的，其询比失效。

3.4 询比保证金

3.4.1 按询比须知要求递交询比保证金。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “询比供应商基本情况表”应附询比供应商营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见询比供应商须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见询比供应商须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附成交通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见询比供应商须知前附表。

3.5.6 询比供应商须知前附表规定接受联合体询比的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选询比方案

除询比供应商须知前附表另有规定外，询比供应商不得递交备选询比方案。允许询比供应商递交备选询比方案的，只有成交人所递交的备选询比方案方可予以考虑。评审小组认为成交人的各选询比方案优于其按照询比文件要求编制的询比方案的，采购人可以接受该备选询比方案。

3.7 询比响应文件的编制

3.7.1 询比响应文件应按第八章“询比响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询比响应文件的组成部分。其中，询比函附录在满足询比响文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2 询比响应文件应当对询比文件有关工期、询比有效期、质量要求、发包人要求、询比范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 询比响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由询比供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，询比响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。询比响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由询比供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见询比供应商须知前附表。

3.7.4 询比响应文件正本一份，副本份数见询比供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 询比响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见询比供应商须知前附表规定。

4. 询比

4.1 询比响应文件的密封和标记

4.1.1 询比响应文件的正本与副本可分开或合并包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖询比供应商单位章。

4.1.2 询比响应文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见询比供应商须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的询比响应文件，采购人不予受理。

4.2 询比响应文件的递交

4.2.1 询比供应商应在本章第2.2.2 项规定的询比截止时间前递交询比响应文件。

4.2.2 询比供应商递交询比响应文件的地点：见询比供应商须知前附表。

4.2.3 除询比供应商须知前附表另有规定外，询比供应商所递交的询比响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的询比响应文件，采购人不予受理。

4.3 询比响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的询比截止时间前，询比供应商可以修改或撤回已递交的询比响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 询比供应商修改或撤回已递交询比响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向询比供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为询比响应文件的组成部分。修改的询比响应文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 询比

5.1 询比时间和地点

采购人在本章第2.2.2 项规定的询比截止时间和询比供应商须知前附表规定的地点公开询比，并邀请所有询比供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 询比程序

主持人按下列程序进行：

（l）宣布询比纪律；

（2）公布在询比截止时间前递交询比响应文件的询比供应商名称，并点名确认询比供应商是否派人到场；

（3）宣布询比人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照询比供应商须知前附表规定检查询比响应文件的密封情况；

（5）按照询比供应商须知前附表的规定确定并宣布询比响应文件拆封顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开拆封顺序当众拆封，公布询比供应商名称、标段名称、询比报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）询比供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在询比记录上签字确认；

（9）询比结束。

6. 询比

6.1 评审小组

6.1.1 询比由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见询比供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或询比供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与询比供应商有经济利益关系，可能影响对询比公正评审的；

（4）曾因在询比、评审以及其他与询比有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 询比原则

询比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 询比

评审小组按照第三章“询比办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对询比响应文件进行评审。第三章“询比办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为询比依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除询比供应商须知前附表规定评审小组直接确定成交人外，采购人依据评审小组推荐的成交候选人确定成交人，评审小组推荐成交候选人的人数见询比供应商须知前附表。

7.2 成交通知

在本章第3.3 款规定的询比有效期内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的询比供应商。

7.3 签订合同

7.4.1 采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起30 天内，根据询比文件和成交人的询比响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交人应当予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新询比和不再询比

8.1 重新询比

有下列情形之一的，采购人将重新询比：

（l）询比截止时间止，询比供应商少于3 个的；

（2）经评审小组评审后否决所有询比的。

8.2 不再询比

重新询比后询比供应商仍少于3 个或者所有询比被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行询比。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比询比活动中应当保密的情况和资料，不得与询比供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对询比供应商的纪律要求

询比供应商不得相互串通询比或者与采购人串通询比，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义询比或者以其他方式弄虚作假骗取成交；询比供应商不得以任何方式干扰、影响询比工作。

9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询比响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响询比程序正常进行，不得使用第三章“询比办法”没有规定的评审因素和标准进行询比。

9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对询比响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响询比程序正常进行。

9.5 投诉

询比供应商和其他利害关系人认为本次询比活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询比供应商须知前附表。

第三章 询比办法
询比办法前附表 

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	询比方法
	成交候选人排序方法
	评审小组按照询比报价由低到高的顺序推荐成交候选人。如果询比报价相同，由评审小组通过记名投票表决方式确定成交候选人顺序。

	2.1.1
	形式评审标准
	询比供应商名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	询比函及询比函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比响应文件格式”的规定

	
	
	询比响应文件格式
	符合第六章“询比响应文件格式”的规定

	
	
	联合体询比供应商
	本项目不接受联合体询比

	
	
	备选询比方案
	询比供应商不得提交备选询比方案

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	询比供应商营业执照复印件

	
	
	资质要求
	符合询比公告要求

	
	
	财务要求
	符合询比公告要求

	
	
	业绩要求
	符合询比公告要求

	
	
	信誉要求
	符合询比公告要求

	
	
	项目负责人
	符合询比公告要求

	
	
	其他主要人员
	不做要求

	
	
	其他要求
	不做要求

	
	
	联合体询比供应商
	不接受联合体询比

	
	
	不存在禁止询比的情形
	不存在第二章“询比供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评审标准
	询比报价
	符合第二章“询比供应商须知”第3.2款规定 

	
	
	询比内容
	符合第二章“询比供应商须知”第1.3.1项规定 

	
	
	工期
	符合第二章“询比供应商须知”第1.3.2项规定 

	
	
	质量标准
	符合第二章“询比供应商须知”第1.3.3项规定 

	
	
	询比有效期
	符合第二章“询比供应商须知”第3.3.1项规定 

	
	
	权利义务
	符合第二章“询比供应商须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 

	
	
	技术响应
	符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 

	条款号
	评分因素

（偏差率）
	评分标准

	3
	商务报价
	评审小组按照询比报价由低到高的顺序推荐成交候选人。如果询比报价相同，由评审小组通过记名投票表决方式确定成交候选人顺序。


1. 询比方法 

本次询比采用最低价评价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的询比响应文件，按照本章第2.2款规定的对询比报价进行评审，并按报价由低到高的顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交人，但询比报价低于其成本的除外。如果询比报价相同，由评审小组通过记名投票表决方式确定成交候选人顺序。
2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：见询比办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见询比办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：见询比办法前附表。 

2.2 评分标准 

2.2.1询比报价评分标准：见询比办法前附表；

3. 询比程序 

3.1 初步评审 

3.1.1 评审小组可以要求询比供应商提交第二章“询比供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第2.1款规定的标准对询比响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其询比。

3.1.2 询比供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其询比：

（1）询比响应文件没有对询比文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询比文件的偏差超出询比文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通询比、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 询比报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求询比供应商对询比报价进行修正，并要求询比供应商书面澄清确认。询比供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其询比：

（1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。 

3.2 详细评审 

3.2.1 评审小组按本章第2.2款规定的对询比供应商的报价进行评审,并排名。

3.2.2 评审小组发现询比供应商的报价明显低于其他询比报价，使得其询比报价可能低于其个别成本的，应当要求该询比供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。询比供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该询比供应商以低于成本报价竞标，并否决其询比。 

3.3 询比响应文件的澄清 

3.3.1在询比过程中，评审小组可以书面形式要求询比供应商对询比响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受询比供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出询比文件的范围且不得改变询比文件的实质性内容，并构成询比响应文件的组成部分。

3.3.3评审小组对询比供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。 

3.4 询比结果 

3.4.1 除第二章“询比供应商须知”前附表授权直接确定成交人外，评审小组按照询比报价总价由低到高的顺序推荐成交候选人，并标明排序。
3.4.2 评审小组完成询比后，应当向采购人成交候选人名单。

第四章 合同条款及格式
(注：响应时不需填写)

xx工程
劳

务

分

包

协

议

            发包方：浙江钱水建设有限公司
            承包方：xx公司
劳务分包协议

发包方：浙江钱水建设有限公司                    （以下简称甲方）
承包方：xx公司                    （以下简称乙方）
因工程建设需要，甲方将xx工程的劳务分包给乙方，乙方委派xx公司施工。现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确甲乙双方各自的权利和义务，经协商一致，特订立本协议, 以资共同遵守：
工程名称：xx工程。
工程地址：平湖市当湖街道望湖路318号
工程内容：涵盖财政局办公楼、财政局辅楼、地税局综合大楼及周边预留办公楼；包括位于地下车库的直饮水机房建设、全楼宇范围内的高品质饮用水管道系统敷设、以及各楼层末端取水点（饮水台/龙头）的安装。
承包方式：

    1、乙方负责管道安装、配套附属的施工，安装材料甲供。

 五、工程质量、工期：

1、质量要求：同总包合同。如发生一般质量问题甲方要求整改而未整改；发生严重施工质量问题或被业主、用户投诉（经确认为承包人原因造成），承包商不得参加甲方当年内部项目的施工。

2、乙方应根据甲方质量管理目标要求的相关规定进行施工，认真组织实施，确保工程质量目标。

3、技术标准与规范：参照《给排水管道工程施工及验收规范》及国

   家现行有关施工及行业验收规范。

4、工程工期：按甲方签定的总包合同工期。

5、缺陷责任期（工程质量保修期）：验收合格之日起2年。

六、工程造价：预算造价为      元，不含税造价     元，增值税税率为3%，税额为     元。如遇国家税率调整，按国家政策执行。

七、结算方式：
1、乙方承包的工程项目实行独立核算，自负盈亏的原则。地方材料及定额人工费按《平湖建设工程造价信息》发布的平湖市市场信息价施工期平均价格计取。总价下浮（不包含签证费用），该项目总价下浮率为      %。以此确定乙方的工程劳务施工款并支付。乙方自行解决劳务费用。
2、工程类别：市政安装工程。

    3、工程量按甲乙双方签字认可的实际发生工程量计算。

4、安装工程费用计算公式：

(安装部分费用=(可结算工程量的定额人工费*90%+实际使用机械费)*1.03

(附属部分费用=可结算工程量的分部分项工程费*1.03
(签证费用=经确认后应支付签证费用之和*1.03
工程结算费用（包含安全文明施工费=工程结算总费用/（1+2%）*2%）=(+(+(
5、给水管道、配件、部件安装时，无论定额中有无机械费用，均由乙方承担（公司另有规定除外）。
八、工程款支付方式：

1、本工程不设预付款。
2、待实际工程量完成合同总工程量的50%以上起支付工程进度款，进度款支付额度为已完合同工程量造价的65%。
3、进度款支付不超过2次。
4、余款待工程竣工验收合格，工程量经业主签证，乙方所报工程款结算经甲方审核后，十天内一次性支付乙方。
九、甲方权利义务。

 1、根据国家的法律、法规和地方有关建设工程管理部门及行业要求和

管理条例，对乙方在工程承包经营活动中进行监督、检查、指导、 服务，定期组织质量、安全检查。

     2、对乙方安全生产及文明施工进行指导、协助。
 3、负责本工程施工范围内的政策处理工作及相关事宜。

4、负责隐蔽工程的验收及工程的竣工验收工作。

5、负责提供施工图纸及设计变更，对乙方提出的业务联系单签证、工程量单价审核等工作。

 十、乙方权利义务
     1、依据本协议互相约定：严格遵守国家法律、法规、规章及行业要求

        规定。
     2、服从甲方的统一管理，按照甲方制定的各项管理制度建立健全项目

       管理体系，确保工程质量、工期进度，文明施工，努力维护和建立

       良好的企业信誉形象。
    3、遵守甲方的管理制度相关规定，加强项目管理的控制，不得转包工程等。如有违反，将视情节严重做出相关处理及整改，直至解除承包协议。
    4、严格执行行业规定，做好工程资料档案、竣工图绘制及影像资料收集的配合工作。配合甲方做好政策处理工作及相关事宜。
    5、乙方必须严格遵守《公司安全生产管理制度》的相关规定，采取严密的安全防护措施，严守操作规程，无条件服从公司对项目的安全监督检查，做到安全施工、文明施工。确保公司信誉形象，确保工程质量，杜绝重大质量和人员伤亡事故，承担因工程质量和安全事故所发生的一切费用和责任。
    6、严格遵守国家和地方劳务用工管理制度，按规定及时支付民工工资，

    不得无故拖欠，确保企业信誉。

    7、根据国家规定，加强管理好项目施工队伍的社会治安工作。

8、加强工程成本管理，遵守公司财务制度，服从公司财务管理，使项目
成本做到预先控制。

9、因管理不善造成的亏损由乙方自行全额承担。
10、该项目施工所在地为平湖市，承包人需自行完成施工图范围内应承担部分工作内容，如有当地人来承揽应承担部分的部分施工内容的情况，由承包人自行处理。
十一、发现有下列情况之一的，甲方有权提前解除协议，并追究乙方造成的相应的违约责任。
    1、乙方因违反国家政策法律、法规，导致协议无法履行的；
    2、在乙方承包的工程发生重大安全事故造成严重社会影响的；
    3、乙方承包的工程偷工、减料造成影响工程质量的；
    4、乙方严重违反本协议行为导致合同无法正常履行的；
十二、处罚措施：
1、乙方在公司和有关管理部门质量和安全检查中，对企业造成严重不良影响处以按甲方《安全生产管理制度》的相关处罚规定进行处罚（处罚金额列入项目成本）。
2、因乙方原因无故拖欠民工工资等引起的法律纠纷，给甲方造成经济损失的该损失全部由乙方承担；根据事件后果情况，甲方并有权追究乙方给甲方造成的相应的名誉（额度一般按乙方无故拖欠民工工资及工程材料款等原因引起的法律纠纷的额度款的10~30%）损害赔偿。
十三、违约责任
    1.甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额0.03%的违约金，累计违约金额不超过合同额的5%。
2.因乙方原因造成工期延误的，每延误一天，乙方向甲方支付工程款总额0.5%的违约金。
3、任何一方因违反本合同条款导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定条款外，应向对方支付工程款总额2%的违约金。
4、因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担相应费用，工期顺延，补偿给乙方合理利润。
    5、甲方有权对施工中出现的工程质量事故或质量缺陷给予一定的经济处罚，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失，直至追究法律责任。
十四、其他
1、乙方在承包期间产生的一切债权债务、亏损、风险由乙方自行全额承担，乙方未经甲方同意擅自以甲方名义发生的一切债权债务甲方概不负责。本协议未尽事宜，如甲方与建设单位签订的建设工程施工合同有具体规定的，参照建设工程合同执行。

2、本协议应被视为缔约双方签署的关于双方约束的基础性、原则性活动文件。双方根据本协议履行过程中的实际情况，根据本协议的基本原则签署的对本协议的书面补充协议，均为双方的全部约定，具有完整的法律效力。

3、本协议共一式四份，甲乙双方各执二份。
4、以上协议书各项条款经甲乙双方一致确认无误，经甲乙双方签字、盖章后生效。
5、本协议未尽事宜发生，甲乙双方应本着实事求是的原则协商解决，如协商不成，则可向工程所在地人民法院起诉。 

发包方：（盖章）   浙江钱水建设有限公司       

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：       

电话：                    传真：             

承包方：（盖章）   xx公司
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

电话：                  传真：
年   月   日

安全施工协议书

发包方：浙江钱水建设有限公司               （以下简称甲方）

承包方：xx公司               （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，为进一步加强xx公司在xx工程施工建设中的安全生产工作的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的工程建设秩序，浙江钱水建设有限公司同xx公司特签订本协议书：
一、乙方职责：

    1、乙方应贯彻“谁主管，谁负责”的原则，乙方项目负责人是安全生产、治安保卫工作的主要负责人，要把安全生产、治安保卫工作纳入议事日程。

    2、严格遵守《中华人民共和国安全法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例和工程承包合同中的有关安全要求；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防治安案件和安全事故的发生。坚持“安全第一，预防为主”的原则。

3、健全安全保卫组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，时刻掌握安全生产和治安动态，并与甲方保持联系，及时有效地反映和处置各种安全事件和案件。

4、必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全生产意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。

5、应对施工区域、作业环境、操作设备、工器具等认真开展日常和定期、不定期的安全工作检查，及时发现隐患。落实整改措施，不断提高安全防范能力。

6、确保必要的安全投入，包括保证各种施工设备完好，各项防护装置齐备，个人劳动保护用品齐全等。采取必要的防护措施，消除事故隐患。

7、特种作业操作人员必须持有有关部门颁发的操作合格证书并持证上岗，施工车辆须备交通部门审发的行驶证件。

8、自觉接受政府机关、甲方等有关安全人员依法实施的监督检查、指导和管理。

9、乙方应文明施工，不得出现扰民和有损附近居民利益的行为，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽地清。

10、不发生安全责任事故；不发生刑事案件和破坏生产设备事件；不发生火灾、爆炸、交通等治安灾害事故；不发生职工违法犯罪。由此发生的责任和因此发生的费用由乙方承担。

11、确保工程质量、安全生产、文明施工，杜绝重大质量和人员伤亡事故的发生。乙方必须对其现场施工人员（包括甲方人员、第三方人员）、设备及财产的安全负责，在工程施工、材料采购、运输等围绕施工活动过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失及意外事故的责任均由乙方负责，并承担一切费用。若发生不安全情况应及时向甲方通报。负责事故的损失和善后处理工作。甲方需做好事故处理的配合、协助工作。

二、甲方职责

1、施工期间，甲方有权对乙方安全生产工作进行检查、督促和指导。

2、当乙方出现安全生产失控情况时，甲方有权做出停工整顿、整改的决定。

3、本协议书在执行过程中如遇有与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方相关规定执行。

三、其它
1、如遇有特殊要求工程，甲、乙双方另行订立安全施工协议。
2、本协议书一式四份，甲、乙双方各持二份。

3、本协议书解释权归由甲方

    4、本协议有效期：本工程进场施工至工程竣工止。

发包方（盖章）：                     承包方（盖章）：

法定代表人                           法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：          或委托代理人（签字或盖章）：

日期    年  月   日
工程建设项目廉政责任书 

发包方（全称）：浙江钱水建设有限公司              （以下简称甲方）
承包方（全称）：xx公司              （以下简称乙方）

     为加强xx公司在xx工程施工建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，浙江钱水建设有限公司同xx公司特订立本廉政责任书。

    第一条  甲乙双方的责任

    (一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、配套工程和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

    (二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

    (三)业务合同必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为谋取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

    (四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级的主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

    第二条  甲方的责任

    甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

    (一)不准向乙方和相关单位索要和接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

    (二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

    (三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安装以及出国(境)、旅游等提供方便。

    (四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

    (五)不准向乙方和相关单位介绍为配偶、子女、亲属参与同甲方工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买项目工程合同规定以外的材料、设备等。

    第三条  乙方的责任

    应与甲方保证正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定。

    (一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、现金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

    (二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

    (三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

    (四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(三)乙方工作人员向甲方工作人员赠送礼品、现金、有价证券等，情节严重损害甲方形象的，按工程建设项目或设备材料购置签订合同金额的5-20%向甲方予以经济赔偿，即签约金额1000万元以上的按签订金额的5%赔偿；签约金额1000万以下至100万元以上的按签订金额的10%赔偿；签订金额100万元以下的按签订金额的20%赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期：本工程进场施工至工程竣工止。

第七条 本责任书一式四份，由甲、乙双方各执二份。

发包方（盖章）：                            承包方（盖章）： 

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人（签字或盖章）：                 或委托代理人（签字或盖章）：

日期    年  月   日
询比响应文件格式

正本/副本
平湖市财政局区块高品质饮用水项目劳务分包

响应文件
项目编号：　　　/　　　
项目名称：平湖市财政局区块高品质饮用水项目劳务分包

供应商：                     （盖章） 
法定代表人或其委托代理人：　    （签字或盖章） 
日期：     　年　  　月     　日
注：未提供格式的由供应商自行拟定。
(1)询比函及询比函附录；

(2)法定代表人身份证明；

(3)授权委托书及身份证；

(4)诚信询比承诺书；

(5)资格要求证明材料：

1）基本情况表；

2）施工人员自有承诺书；

3）不拖欠农民工工资承诺保证书；

4）响应人认为需要提供的其他文件与说明。

一、询比函及询比函附录

（一）询比函

                （采购人名称）： 

1．我方已仔细研究了                          （项目名称）询比文件的全部内容，愿意以下浮   %，    元的响应报价（其中，增值税税率为      ），工期       。按合同约定完成全部工程内容。 

2. 我方的询比响应文件包括下列内容： 

（1）询比函及询比函附录； 

（2）法定代表人身份证明或授权委托书； 

（3）询比报价； 

（4）资格要求证明材料； 

询比响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以询比函为准。 

3．我方承诺在询比文件规定的询比有效期内不撤销询比响应文件。 

4．如我方成交，我方承诺： 

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。 

5．我方在此声明，所递交的询比响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。 

6．                             （其他补充说明）。

供应商：                             （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章） 

地    址：                                          
网    址：                                           
电    话：                                          
传    真：                                          

邮政编码：                                          
年      月      日   

（二）询比函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1 
	工期
	
	 

	2 
	合同价款确定方式 
	按询比文件要求
	 


供应商：                                 （盖单位章） 

                                法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

      年      月      日 

二、法定代表人身份证明

供应商名称：                         
姓名：                性别：        年龄：        职务：         
系                        （供应商名称）的法定代表人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件。 

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。 

                                供应商：                  （盖单位章） 

      年      月      日                

三、授权委托书

本人              （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询比文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：                       。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件 

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。 

供应商：                       （盖单位章） 

法定代表人：                    （签字） 

身份证号码：                                 
委托代理人：                     （签字） 

身份证号码：                                 
        年       月       日   

四、诚信询比承诺书

致：            （采购人）

    本公司在参加采购人组织的                     （项目）的询比活动中，承诺如下:

    一、遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加询比。

    二、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠询比，不以他人名义询比或者以其他方式弄虚作假，骗取成交。

    三、不与其他供应商相互串通询比报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购人的合法权益。

    四、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通询比，损害采购人利益或者他人的合法权益。

    五、询比提供的一切材料都是真实、有效、合法的，未隐瞒企业及人员资质业绩等相关信息，已按询比文件要求提供了可以获得最高得分的业绩，本次询比提供的业绩证明可以用于采购人其它项目询比时的对比核查。

    六、若我公司成交，保证依法签署合同，不转包、违法分包工程，询比文件中允许分包的工程，分包前征得建设单位同意。

    七、若我公司成交，保证按照询比文件承诺与合同约定派驻管理人员及投入机械设备，承诺的项目经理无其他在建工程。

    八、我公司严格执行廉洁从业有关规定，不发生违纪违法行为。公司及所属相关人员在本次询比中及成交后无行贿等犯罪行为及其他违法违规行为。

    本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受被采购人取消询比资格、记入信用档案、取消成交资格、限制询比等处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

        承诺单位：

              法定代表人签字或盖章：

                            年     月     日

五、资格要求证明材料
（1）基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	质量管理体系证书（如有）
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	备注
	


注：供应商应根据供应商须知的要求在本表后附相关证明材料（包括营业执照、资质证书等），复印件加盖公章。

（2）施工人员自有承诺书

致∶浙江钱水建设有限公司

为保证贵单位所承包的各项工程施工质量合格、并在计划工期内按时完工、施工过程中做到文明施工，加强班组的施工质量、工期、文明施工管理工作，特此承诺我司如成交实施                          ，保证按施工人员配备要求进场施工，并且工程中所有进场施工的班组人员均为我方自有班组人员，而非当地临时用工人员，且不得本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则我司将负责处理并承担由此产生的全部费用和法律责任,同时负责赔偿由此给贵司造成的一切损失。

特此声明！

供应商（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：
                                 日期：      年    月    日

（3）不拖欠农民工工资承诺保证书

致∶浙江钱水建设有限公司

我公司如成交实施              ，我司保证将工资按月足额发放到农民工银行卡中，并保证不存在因工人工资问题做出任何损害贵司的行为。如发生任何因工人工资问题而引起的诉讼、仲裁或任何其他主张，均与贵司无关，我司将负责处理并承担由此产生的全部费用和法律责任,同时负责赔偿由此给贵司造成的一切损失。

特此声明！

供应商（盖公章）：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：
                                 日期：      年    月    日

（4）响应人认为需要提供的其他文件与说明。

